SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA

FASE 1: INICIO DEL PROYECTO Y FASE 2: ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO SCRUM

Base metodológica: Plan General de Ejecución del Proyecto (Metodología Scrum). La Fase 1 comprende la definición de la visión del producto y la construcción del Product Backlog; la Fase 2 comprende la asignación de Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo.

# 1. Entrevistas de campo

Se realizó una de campo y entrevistas para identificar las principales necesidades del Colegio La 1.

Director: Indicó que se necesita centralizar la información académica y facilitar el seguimiento de asistencia, evaluaciones y reportes. Señaló como prioridad contar con información organizada para la toma de decisiones.

Secretaria Académica: Manifestó que requiere registrar y consultar datos de estudiantes y apoderados, controlar la información de matrícula, gestionar las notas bimestrales y generar libretas de notas de manera ordenada.

Docente Tutor: Señaló la necesidad de registrar la asistencia diaria, consultar el avance académico de los estudiantes y disponer de alertas cuando un estudiante supere el 30% de inasistencias injustificadas.

# 2. FASE 1: Inicio del Proyecto

## 2.1 Visión del Producto

Propósito: Desarrollar un sistema que centralice y facilite la gestión académica del Colegio La 1, permitiendo administrar usuarios, matrícula, evaluaciones, asistencia y reportes.

Cliente objetivo: Colegio Público “Colegio La 1”, especialmente Dirección, Secretaría Académica, docentes y apoderados.

Beneficios clave: Organización de la información académica, reducción del trabajo manual, seguimiento de asistencia, gestión de notas bimestrales y generación de libretas.

Diferenciador: Sistema adaptado al contexto del colegio y al sistema de evaluación CNEB (AD, A, B y C), incluyendo alerta por superar el 30% de inasistencias injustificadas.

## 2.2 Product Backlog Inicial

El Product Backlog se presenta como una lista priorizada de funcionalidades principales, de acuerdo con la metodología indicada en el plan.

| ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Gestión de Usuarios | Como administrador, quiero registrar usuarios para controlar el acceso al sistema. | Alta | Permite registrar usuario, rol y datos básicos; valida campos obligatorios. |
| HU-02 | Gestión de Usuarios | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones según mi rol. | Alta | Valida credenciales; permite acceso solo con datos correctos. |
| HU-03 | Gestión de Usuarios | Como secretaria, quiero registrar apoderados para mantener actualizada la información de contacto. | Alta | Permite registrar datos del apoderado y asociarlo al estudiante. |
| HU-04 | Matrícula | Como secretaria, quiero registrar la matrícula de estudiantes para mantener actualizado el registro académico. | Alta | Permite registrar estudiante, grado y sección; guarda la matrícula. |
| HU-05 | Matrícula | Como secretaria, quiero consultar la matrícula para verificar los estudiantes registrados. | Media | Permite buscar estudiantes y visualizar grado y sección. |
| HU-06 | Evaluaciones/Notas CNEB | Como docente, quiero registrar las evaluaciones bimestrales con escala AD, A, B y C para llevar el seguimiento académico. | Alta | Permite registrar notas por estudiante, asignatura y bimestre usando AD, A, B o C. |
| HU-07 | Evaluaciones/Notas CNEB | Como docente, quiero consultar las notas registradas para revisar el avance de mis estudiantes. | Media | Muestra las notas por estudiante, asignatura y bimestre. |
| HU-08 | Asistencia | Como docente, quiero registrar la asistencia diaria para controlar la presencia de los estudiantes. | Alta | Permite marcar asistencia e inasistencia por fecha y estudiante. |
| HU-09 | Asistencia | Como sistema, quiero generar una alerta cuando un estudiante supere el 30% de inasistencias injustificadas para facilitar su seguimiento. | Alta | Calcula el porcentaje y muestra una alerta al superar el 30%. |
| HU-10 | Reportes | Como secretaria, quiero generar libretas de notas bimestrales para entregar el reporte académico de cada estudiante. | Alta | Genera la libreta con estudiante, asignaturas, bimestre y calificaciones. |
| HU-11 | Reportes | Como director, quiero consultar reportes académicos y de asistencia para realizar seguimiento institucional. | Media | Permite consultar reportes por grado, sección y periodo. |
| HU-12 | Reportes | Como apoderado, quiero consultar la información académica de mi estudiante para conocer su progreso. | Media | Permite visualizar notas y asistencia del estudiante asociado. |

# 3. FASE 2: Organización del Equipo Scrum

La organización sigue los roles definidos en el plan: Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo multidisciplinario.

| Rol | Responsable | Responsabilidades en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Representante del colegio / cliente | Representar las necesidades del colegio, definir la visión y priorizar el Product Backlog. |
| Scrum Master | Integrante del equipo Scrum | Facilitar Scrum, coordinar los eventos y ayudar a eliminar bloqueos o impedimentos. |
| Diseñador UX/UI | Equipo de Desarrollo | Diseñar las interfaces de usuarios, docentes, secretaría, dirección y apoderados. |
| Programador Full-Stack | Equipo de Desarrollo | Desarrollar la interfaz, lógica del sistema, base de datos e integración de los módulos. |
| Tester / QA | Equipo de Desarrollo | Realizar pruebas funcionales y de integración y verificar que las funcionalidades cumplan los criterios de aceptación. |

# 4. Resumen de las fases

Fase 1: Se define la visión del producto y se construye el Product Backlog con las funcionalidades principales. Fase 2: Se conforma el equipo Scrum con Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo. La metodología establece que el trabajo posterior se ejecuta mediante eventos Scrum por Sprint.